# TODO
Try PyCharm IDE
Konzept des HTTP Interceptors?
# Ziel
Sprachlehrer-Webseite für mich
Schüler können per Kalender Stunden buchen
Lernkarten mit Bildern
Nachrichten zwischen Admin und Schüler
Graph, in dem Lernkarten gezeigt werden?
Erzeuge Quiz aus Lernkarten
# Schritte
Add registration	TODO

- MainImg should only change if I type something new, not when clicking on edit	v
  - How to distinguish between keyboard action & automatic text fill
    → Check for keyboard event: onkeyup?
    → Use v-on:keyup!

Different position for vocab text	v

Problem: image search crashes sometimes when typing in a word that can‘t be found

- Save image on server
  - New vocab: include img	v
  - edit vocab
    - Load thumbnail from server as mainImg
    - mainImg is set, but overwritten by search
      - Don‘t trigger search/ distinguish between keyboard action & automatic fill?
- Logout doesn‘t work	v

- Add image to edit section	v
  - Triggering event for image search: Typing in English, typing finished (for 0.6 sec)?	v
    - Debounce
  - Make image smaller	v
  - Add image selection below buttons
    - Create dynamically folding grid list	v
  - Put „logout“ into top toolbar + „logged in as...“
    - Wo ist user gespeichert? Wie wird er gesetzt? $store?
      → Sollte gesetzt werden in login(), aber stimmt Wert auch?
      → state.user nicht richtig gesetzt: Beobachte state
      → username „peter“ wird als options übergeben
    - Create little User Icon, „logged in as...“ + logout-option
  - Send request to image server, receive response	v
    - 502 error Same problem with spring_tutorial?

- Remove footer	v
  - Make main part bigger	v
  - Give other color to header	v
  - Vocabs view layout: List pushes logout button down, even if covered
    → Use e.g. 80vh instead of 80%

- Modularize vocab-list	v
  - null-exception	v
  - selected	v

- Modluarize VocabBar
  - How to wrap content? Something like:
    <div>
      <vocabSelectBar v-if=“selectMode“/>
      <defaultVocabBar v-else/>
    </div>
  - Does this capsulation work? First try with only 1 element!
    → An sich schon, aber Problem mit Funktion in anderer Komponente (z.B. selectAll())
    → Statt eigener Komponente: Sowas wie Snippet? Template? Oder Speichere HTML-Code in Variable?
    Extra HTML-File
    → Übergebe Vocabs-Element als Variable an VocabsBar
    → Asynch-Component
    → Lade HTML aus externer Datei in Variable
    Problem: Vuetify funktioniert nicht mehr, nur RAW-HTML
    → Schaue in Parent-Element nach gesuchter Funktion
    ODER Ergänze Button-Funktions-Zuweisung zur runtime
    → Use vue constructor for VocabsBar, pass „this“(vocabs) as argument

- Show Pictures for vocab in FE:	v
  -Keep Select/ Delete-Option, add possibility to add vocabs to group (e.g. „food“)
  -Option to select group of vocabs
  -Edit is activated
  -Click on vocab card activates edit
  - Create layout to display vocab cards
    - New vuetify version changes everything, how to update?	v
    - How to create default image if none is provided for vocab?
      → Create function to return either vocab or default image
    - Remove Edit button, instead click on picture	v

Let Backend send pictures to FE
-Check if Pixabay API delivers useful results	v
-Change backend vocab model to include picture URL	v
-Add a few vocabs with pictures	v
-let server send pictureUrl to Frontend	v

Add link to account page	v

Vokabeln verschwinden, Liste wird nicht richtig angezeigt	v

Erstelle 2. User mit anderer Vokabel-Liste	v

Entferne 2. Vocabs-Seite, behalte bloß persönliche	v

Jeder User hat persönliche Vokabel-Liste
-Wie werden vocabs biser erzeugt? → Vocabs.objects.create
-Was passiert initial auf Vocabs(personal)? Identisch mit Vocabs? Funktioniert?→ Ja!	V
-Änderungen im Frontend?	v
--URL zu vocabs/personal
-Änderungen im Backend?
--Create new URL, view /vocabs/personal, initially identical with /vocabs	v
--Many-to-many-relationship between Profile and Vocabs
---Why are all vocabs associated with Yair?
---→Delete all, create 2nd profile (Seth), see if vocabs can be assigned individually bringt nichts!
---Was, wenn ich UserDummy in vocabs.models erzeuge?
---→ Selbes Problem!
---Erzeuge/ frage User/ Vocab List in Python console ab, sehen ob Effekt derselbe
>>> user1 = UserDummy.objects.create(name='user1')
>>> user2 = UserDummy.objects.create(name='user2')
>>> vocab1 = Vocabs.objects.create(german='klug',english='smart')
>>> vocab2 = Vocabs.objects.create(german='dumm',english='dumb')
>>> user1.vocabList.add(vocab1)
>>> user2.vocabList.add(vocab2)
>>> user1.save()
>>> user2.save()
>>> vocab1.save()
>>> vocab2.save()
>>> user1.vocabList.all()
<QuerySet [<Vocabs: klug - smart>]>
>>> user2.vocabList.all()
<QuerySet [<Vocabs: dumm – dumb>]>
---→Zuweisung funktioniert, aber in Django admin (Browser) wird nicht korrekte Vokabel-Liste (sondern alle Vokabeln) angezeigt
-Änderungen im Backend:
--Lade Vokabelliste für diesen User
---Wie kann ich request schon in Klasse referenzieren? Muss get separat definiert werden?---→ Benutze ListApiView, übschreibe get_queryset
--- HTTP-Client für get-request: user: yair, token: "d1866559184b287c42fe480308554485b350a62e"
---http http://127.0.0.1:8000/api/v1/vocabs/personal/ 'Authorization: Token d1866559184b287c42fe480308554485b350a62e'
---→ Scheint zu gehen, gib Yair per Python Shell eine Vokabel in die Liste!	V
--Add/ Delete/ Edit vocab für persönliche Vokabel-Liste
---Wie sollte Uniqueness für Vokabeln gehandhabt werden?
----Entferne Uniqueness für Key(german)
--Schicke Token zusammen mit get-Request
---Ändere HTTP-Provider zu Axios	v
--Warum wird Vokabel-Liste nicht angezeigt?
---Kein Zugriff mehr auf this.vocabList wegen Axios: Benutze walkaround (Methode etc.)	v
--Fix vocab edit	v
--Fix vocab add	v
---Error im Backend
--fix vocab delete	v
---Daten werden nicht mitgesendet	v
---Delete funzt, aber kein Update danach
---→Schicke Vokabel-Liste mit Server-Antwort, mache loadVocab() obsolet
---→ Use VocabsSerializer

Beim Reload geht „Token“ vor Token request verloren (in /vocabs/personal	v
-Was passiert, wenn ich beforeMount() in /acounts zu mounted() ändere?
→Anscheinend kein Unterschied
-Prüfe ob Token mit „Token...“ beginnt, falls nicht füge hinzu

Knüpfe /login- und /vocabs – Link im Dropdown-Menü daran, ob user eingeloggt ist	v
-Wie verhindern, dass Listen-Element gerendert wird, bevor Bedingung abgefragt?
→Packe for-Schleife in div statt list-Element

Begrüßungsseite mit Name, Vorname, zusätzlichen Infos
-Wo sehe ich Felder für users? → Login as admin
-Erweitere User-Model um Name, Vorname	v
- → django.contrib.auth hat bereits first_name etc.
-Erstelle Create Profile-Formular/List Profiles
– Warum werden Vocabs angezeigt? (Welche Elemente notwendig?)	v
–→ Register Profile with admin
-Pass all info in JSON
-Zeige Infos auf Begrüßungsseite an:
--Location
--Upcoming courses
--Finished courses
--Learning protocol link
--Folder link
---Update user model
Erstelle Begrüßungsseite, wo Botschft vom Server angezeigt wird	v
-Welcher View verarbeitet welchen request?
--Anmeldung mit username, pwd: http://localhost:8000/login/
--Request mit Token? Noch nicht im Frontend implemetiert, Adresse: token_auth
-Zeige „geheime“ Botschaft vom Server in accounts an, ansonsten „Keine Verbindung möglich“
-/accounts sendet request zu token_auth
--Unauthorized→Wird Token mitgesendet? Fehlt „Token“ vor C4t454…..? → JA!	v
---Token wird irgendwo wieder zurück gesetzt („Token C4…“ → „C4...“) WO?
---→Setze Header einfach jedes Mal vorm Absenden
--Kein „This“-Objekt bei account/index.vue	v
-- → Anscheindend kann .then-Block this nicht referenzieren, wenn Request mit axios gesendet (wenn mit $http, dann schon)
-- -> beforeMount() { let setMessage = this.setMessage...

Links im Header werden ausklappbar, wenn Fenster kleiner	v
-Hide drop-down menu when links visible in header
Login-Seite nur Verfügbar, wenn man nicht eingeloggt ist	v
-Welche Variable gibt dies an? ->isLoggedIn
Edit-Funktion ist fehlerhaft (deutsch lässt sich nicht ändern)	v
Login-Verarbeitung vom Backend statt Mock
-Modul login gelöscht, aber immer noch referenziert	v
-Create app /auth	v
-Create view + route for /auth'
-Login per backend works, what happens if I send a request via frontend?
--Set breakpoint in register-method of view, see what happens
---Content of POST-Request: username, pwd, csfrmiddlewaretoken
---Funktion authenticate gibt user zurück
--this.$http existiert nicht --> Use axios	v
---Teste POST-request mit JSONPlaceholder	v
--Erstelle neuen View, der einfache Antwort auf POST-request zurückgibt
---Access to XMLHttpRequest at 'http://localhost:8000/auth' from origin 'http://localhost:8080'	has been blocked by CORS policy: Response to preflight request doesn't pass access control	check: Redirect is not allowed for a preflight request.
----Passiert das gleiche auch bei /api/v1/vocabs? JA! Also liegt es am Request!
---- -> SLASH hat gefehlt!!!	v
---Argument "version" fehlt	v
-Implementiere Auth Backend
-User-DB: Neues Model erstellen? Oder schon standardmäßig vorhanden? →Tutorial?
-What shall view return? (token, user?)
-Generated token c2a267ec7fbd19562bfb03754851ac4abedb87b6 for user horst
-Send token to Server (Vue)	v
--> axios.defaults.headers.common['Authorization'] = 'Token c2a267ec7fbd19562bfb03754851ac4abedb87b6'
-Login per username/ pwd, Token-Generierung bei Login:	v
--rest_framework.authtoken.views.obtain_auth_token als view
-Sende login-Daten aus Login-Seite an Server (username statt email)
--Was passiert nach absenden? Wie muss request aussehen?
-->http post http://127.0.0.1:8000/login/ username=horst password=de1nemudder
--Bad request: Warum? ->username statt user
-Token wird empfangen, warum erfolgt keine Weiterleitung?	v
--Anscheinend ist Login noch nicht richtig verarbeitet, automatische WL zu "login"
--WL zu "Vocabs" funktioniert
--How to get access to global variables at any point? Debuggin in VS Code?
--> launch.json: "sourceMaps": true, add debugger to code
--resp.token = undefined: Wie referenzieren?
-"Wrong password"-message when credentials are wrong
--How to handle reject from store.login? →catch(err)
--Gehe zurück zum Commit für Mock-Backend-Login: Was ist anders?
--Daten für persönliche Begrüßungsseite (Voller Name) von BE an FE
--Persönliche Begrüßungsseite im FE erstellen

Login-Funktion: Anmelden, Begrüßungsseite, Abmelden
-Seite /account mit Begrüßung (später: Kalender, Buchung, Lernmaterialien etc.)
--Loginseite ändern, PWD abfragen	v
--Create page /account	v
-Debugging von vueJS in VS Code?	v
-Interception von 401-code vom Server: $http - Element fehlt	v
--Vue.prototype.$http?/ Siehe Kommentare Tutorial	v
-Set up mock server that delivers token (store/dispatch?)	v
--Wie wird mock API in auth-example gehandhabt?
---Referenzierung von APICall: Ohne Axios, dafür direkt per Konstante apiCall(url,..…)	v
-> Import scheint zu funktionieren (Pfad: ./utils/api)
-Mock-Server antwortet, durchlaufe login	v
- -> Scheint zu funktionieren, es wird an /account weitergeleitet
-Ist /account wirklich restricted?: Testen!	V
-Don't allow invalid login data	v
-Beispielcode (vue-auth-example):
- app.vue:
  - created(): if authenticated then dispatch user request
- home/index.vue:
  - <template>: If not authenticated, then show introductory message
  - computed.loading(): return this.authStatus === 'loading' && !this.isAuthenticated
- login/index.vue:
  - login(): this.$store.dispatch(AUTH_REQUEST, { username, password }).then(() => {
    this.$router.push('/')....
  - --

Edit-Funktion für Vokabeln
-Add button	v
-Warum findet Update in DB nicht statt?	V
Display Vocabs in website/ allow to add & remove	v
-Create simple frontend with form + button	v
-Display vocabs on load	v
--Parse responseData (JSON)	v
-add new vocabulary (static)	v
-Add vocab from POST request	v
--How to parse POST request?
--→request.data['german']
-Automatically update vocab list after insertion	v
--Just send another get-request (after post-request with vocab)
--make sure each key is unique	v
--Add message field below button "Vocabulary already exists"
---Warum wird v-alert nicht korrekt angezeigt?	v
---> Benutze Vuetify-Template (wrap Application in v-app und v-content)
-Prevent empty submit (on client & server)	v
-Auto-clear form after submit	v
-Delete vocab
--Select all-Checkbox: Wie wähle ich Checkboxes per Funktion aus?
→List "selected" mit keys (German vocab)/
→input type="checkbox" :value="vocab.german" v-model="selected"
-Funktion "delete selected vocabs"
--Add button for delete	v
--What does a delete-request look like?
→Define delete-method in Django
--Include Django debugging in VS Code	v
--Warum werden bei delete-request keine Daten gesendet?	v
--Wie funktioniert delete in Python?	V
--Ansicht etwas hübscher (größerer Abstand)	v

Create simple Django Backend that sends back some data
-Create Django Project: django-admin startproject backend	v
-Create App login: startapp login	v
-initialize DB/ Create superuser: python manage.py migrate etc.	v
-Create tests: Use vocabulary words instead of songs	v
-Problem: no module vocab.urls	v
-->Analysiere anderes Projekt: vocab/urls.py URLPatterns?, View für vocab?
-Migrate/ Makemigrations: Scheint zu funktionieren	v
-Vocabs.objects existiert nicht? Problem?
-Run test python manage.py test	v
-Run & Test Server admin	v
-What functions does the API have? How to easily test them?
-> GET /api/v1/vocabs/ : JSON mit Vokabeln	v
--Send Get-Request from Frontend to Server, get response	v
--> List vocabulary
-Fehler. No Access-Control-Allow-Origin header is present on the requested resource	v
-> Add Cors Headers to Djngo!

-Try out post-request

Create Login-Page with simple HTTP request	v
-Nutzer schreibt einfache Daten + Drückt Knopf
--ist .prevent notwendig, um auf Seite zu bleiben? Wo?
-Daten werden per XHTTPRequest an Server gesendet (JSONPlaceholder)
-Server sendet Nachricht zurück
Backend & Frontend analysieren	(v)
-Backend:
--models.py:
---Message (Body, Title)
---MessageSerializer: Meta (Message/ url/ subject/ body/ pk)
--views.py:
---MessageViewSet: querySet + serializer
--urls.py: Routing zu den URLs
---index
---api
---api/admin
--migrations/...initial.py:
---migrations.createModel() für Messages (mit fields id, subject, body)
Run Django-Vue-Template	v
--Warning about Python-Version: Where is Python installed?
→C:\Users\p-bin\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe
--Which Python does Pipenv use?
→C:\Users\p-bin\.\d\S\python.exe
--Set pipenv-Python zu C:\Users\p-bin\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe
--> Immer noch gleiche Warnung, erstmal ignorieren!	v
Homepage-Link	v
-Wie verhindern, dass Link unterstrichen wird?
--> v-btn flat
"About" soll gleiche Höhe bekommen wie Start Page	v
Link zu "About" bei "Read more"	v
"About"-Page
Header & Footer wieder herstellen	v
--> GitDiff: ./src/App.vue
Router installieren	v
Router einrichten	v
Link zu meinem FB-Profil	v
Begüßungstext als Variable	v
Main Page: Text neben Bild	v
Titel ändern	v
Bild formatieren	v
Main Page: Bild einfügen	v
-Einfaches Layout in Paint	v
-Beispielseiten ansehen: Aleman Aguascalientes	v
-Add example card to homepage	v
-Change theme to white background	v
-Increase height	v
-Load static image: Wie???
--Require-Befehl funktioniert nicht-> Vuetify-CLI nicht installiert? X
--Probiere anderes Projekt/ Tutorial etc.
--> :src = "require('../assets....')"

Standard-Footer	v
-Warum werden Social Media-Logos nicht angezeigt?
--Anscheinend Code identisch mit Beispiel
--Andere FAB-Buttons?
--Icons sind Teil von Font Awesome! → In Seite integrieren!
Anderes Logo (Tab-Leiste)	v
→ favicon.io
Standard-Toolbar	v
Einfaches 3-Teile-Layout (Header/MainPage/Footer)	v
-Wie ist Anordnung geregelt (Namensgebung, Import etc.)?
→ Öffne Vuetify-Beispielprojekt
Verbinden mit github	v
-Access denied: Public Key?
Installieren & Starten	v