# Ziel
Sprachlehrer-Webseite für mich
# Schritte

Create login function on Client & Server

Display Vocabs in website/ allow to add & remove
-Create simple frontend with form + button	v
-Display vocabs on load	v
--Parse responseData (JSON)	v
-add new vocabulary (static)	v
-Add vocab from POST request	v
--How to parse POST request?
--→request.data['german']
-Automatically update vocab list after insertion	v
--Just send another get-request (after post-request with vocab)
--make sure each key is unique	v
--Add message field below button "Vocabulary already exists"
---Warum wird v-alert nicht korrekt angezeigt?	v
---> Benutze Vuetify-Template (wrap Application in v-app und v-content)
-Prevent empty submit (on client & server)	v
-Auto-clear form after submit	v
-Delete vocab
--Select all-Checkbox: Wie wähle ich Checkboxes per Funktion aus?
→Use index when iterating over VocabList!
→Fill index list at beginning

Create simple Django Backend that sends back some data
-Create Django Project: django-admin startproject backend	v
-Create App login: startapp login	v
-initialize DB/ Create superuser: python manage.py migrate etc.	v
-Create tests: Use vocabulary words instead of songs	v
-Problem: no module vocab.urls	v
-->Analysiere anderes Projekt: vocab/urls.py URLPatterns?, View für vocab?
-Migrate/ Makemigrations: Scheint zu funktionieren	v
-Vocabs.objects existiert nicht? Problem?
-Run test python manage.py test	v
-Run & Test Server admin	v
-What functions does the API have? How to easily test them?
-> GET /api/v1/vocabs/ : JSON mit Vokabeln	v
--Send Get-Request from Frontend to Server, get response	v
--> List vocabulary
-Fehler. No Access-Control-Allow-Origin header is present on the requested resource	v
-> Add Cors Headers to Djngo!

-Try out post-request

Create Login-Page with simple HTTP request	v
-Nutzer schreibt einfache Daten + Drückt Knopf
--ist .prevent notwendig, um auf Seite zu bleiben? Wo?
-Daten werden per XHTTPRequest an Server gesendet (JSONPlaceholder)
-Server sendet Nachricht zurück
Backend & Frontend analysieren	(v)
-Backend:
--models.py:
---Message (Body, Title)
---MessageSerializer: Meta (Message/ url/ subject/ body/ pk)
--views.py:
---MessageViewSet: querySet + serializer
--urls.py: Routing zu den URLs
---index
---api
---api/admin
--migrations/...initial.py:
---migrations.createModel() für Messages (mit fields id, subject, body)
Run Django-Vue-Template	v
--Warning about Python-Version: Where is Python installed?
→C:\Users\p-bin\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe
--Which Python does Pipenv use?
→C:\Users\p-bin\.\d\S\python.exe
--Set pipenv-Python zu C:\Users\p-bin\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe
--> Immer noch gleiche Warnung, erstmal ignorieren!	v
Homepage-Link	v
-Wie verhindern, dass Link unterstrichen wird?
--> v-btn flat
"About" soll gleiche Höhe bekommen wie Start Page	v
Link zu "About" bei "Read more"	v
"About"-Page
Header & Footer wieder herstellen	v
--> GitDiff: ./src/App.vue
Router installieren	v
Router einrichten	v
Link zu meinem FB-Profil	v
Begüßungstext als Variable	v
Main Page: Text neben Bild	v
Titel ändern	v
Bild formatieren	v
Main Page: Bild einfügen	v
-Einfaches Layout in Paint	v
-Beispielseiten ansehen: Aleman Aguascalientes	v
-Add example card to homepage	v
-Change theme to white background	v
-Increase height	v
-Load static image: Wie???
--Require-Befehl funktioniert nicht-> Vuetify-CLI nicht installiert? X
--Probiere anderes Projekt/ Tutorial etc.
--> :src = "require('../assets....')"

Standard-Footer	v
-Warum werden Social Media-Logos nicht angezeigt?
--Anscheinend Code identisch mit Beispiel
--Andere FAB-Buttons?
--Icons sind Teil von Font Awesome! → In Seite integrieren!
Anderes Logo (Tab-Leiste)	v
→ favicon.io
Standard-Toolbar	v
Einfaches 3-Teile-Layout (Header/MainPage/Footer)	v
-Wie ist Anordnung geregelt (Namensgebung, Import etc.)?
→ Öffne Vuetify-Beispielprojekt
Verbinden mit github	v
-Access denied: Public Key?
Installieren & Starten	v